Compliance

21/04/2026

Descripción breve

Evaluación integral del entorno pre testing que abarca observabilidad, performance y seguridad (infraestructura, capa perimetral y APIs), validando métricas operativas, límites de capacidad y controles de protección.

El análisis combina pruebas automatizadas y manuales para identificar brechas de configuración, exposición y cifrado, incorporando limitaciones actuales de herramientas y recomendaciones de fortalecimiento.

Informe de pre testing

Compliance de XXXX

Tabla de contenido

CAPITULO I	2

1.	Plan de pruebas y seguridad	2

1.1	Precondiciones	2

1.2	Despliegue de ambiente pre testing	2

1.3	Alcance	3

1.1	Entregables	4

CAPITULO II	5

2.	Informe de pre testing	5

2.1	Resultados de observabilidad	5

2.2	Resultados de performance	7

2.3	Resultados de pruebas de estrés	8

2.4	Resultados de Ethical Hacking	10

2.4.1	Resultados María Inconcert	10

2.4.2	Resultados Web Evaluaciones	11

2.4.3	Resultados Datarobot	12

Anexos	14

3.	Datarobot: 2 instancias máximo	14

# CAPITULO I

## Plan de pruebas y seguridad

### Precondiciones

La ejecución del plan requiere un conjunto de condiciones habilitantes que aseguren la validez y trazabilidad de los resultados. Estas incluyen la definición previa de supuestos y metas cuantificadas (latencia, concurrencia, throughput), así como un plan de continuidad operativa que permita gestionar degradaciones sin afectar la estabilidad del entorno:

- Supuestos y metas (cuantificado)

- Plan de continuidad de operativa

- Plan de testing

- Configuración de umbrales en plataforma

- Resultados de CI/CD

- Dataset de prueba

- Data para auditoria

- Logs disponibles

- Resultados de pruebas de integración

- Métricas y observabilidad (monitoreo disponible)

### Despliegue de ambiente pre testing

La generación del ambiente pre testing tiene como objetivo validar el comportamiento del sistema bajo condiciones controladas que simulan escenarios reales y extremos de operación. Para ello, se construye como una réplica funcional del entorno de desarrollo, promovida mediante pipelines CI/CD, incorporando mecanismos de simulación (como LLMs ficticios) y asegurando la integridad de los componentes antes de la ejecución de pruebas de performance, estrés y seguridad:

- Definir la topología objetivo del ambiente pre testing (servicios, redes, dependencias y equivalencia con desarrollo)

- Versionar la infraestructura como código (IaC) utilizando Terraform o CloudFormation

- Desplegar red base en AWS (VPC, subredes, routing, security groups, NACLs)

- Configurar componentes de cómputo (EC2, ECS, EKS o Lambda según arquitectura)

- Provisionar servicios gestionados (RDS, S3, API Gateway, colas, etc.) replicando configuración de desarrollo

- Integrar gestión de identidades y accesos (IAM) con roles segregados para pre testing

- Configurar almacenamiento y cifrado en reposo (KMS) y en tránsito (TLS)

- Desplegar pipelines CI/CD (por ejemplo, CodePipeline, GitHub Actions, GitLab CI) con promoción automática desde desarrollo a pre testing

- Ejecutar despliegue de artefactos (builds) versionados desde CI/CD hacia el entorno pre testing

- Implementar LLMs simulados (fake/mocked) para aislar dependencias externas y controlar respuestas

- Configurar mocks o service virtualization para APIs externas no controladas

- Cargar dataset de prueba representativo y anonimizado

- Habilitar generación y almacenamiento de logs centralizados (CloudWatch, S3)

- Configurar observabilidad (métricas, trazas, dashboards, alertas)

- Definir y parametrizar umbrales de monitoreo (latencia, errores, uso de recursos)

- Validar conectividad entre componentes (smoke tests y health checks)

- Ejecutar pruebas de integración iniciales para asegurar consistencia funcional

- Validar configuración de seguridad base (hardening, exposición de puertos, accesos)

- Configurar herramientas de testing (JMeter, Postman, herramientas de seguridad)

- Asegurar aislamiento del entorno pre testing respecto a producción

- Documentar versiones desplegadas y configuración del entorno (trazabilidad)

### Alcance

El alcance incluye pruebas de performance orientadas a escalabilidad y tolerancia a fallos, así como pruebas de estrés para identificar puntos de degradación y límites operativos. En paralelo, se ejecutan pruebas de pentesting y Ethical Hacking, cubriendo infraestructura, capa perimetral, APIs y componentes basados en IA, con foco en la identificación de vulnerabilidades explotables y exposición de superficie de ataque:

- Pruebas de performance

- Pruebas de estrés

- Pruebas de pentesting

- Pruebas de Ethical Hacking

A continuación, se presenta a mayor detalle:

| Capa | Resultado | ¿Dentro de alcance? | ¿Herramienta especializada? |
| --- | --- | --- | --- |
| Observabilidad | Monitoreo de métricas | Si, parcial | - AWS: Cloudwatch - Gemini: No hay acceso - DataRobot: Custom metrics |
| Performance | Latencia máxima | Si | JMeter |
|  | TPS máximo | Si | JMeter |
|  | Usuarios máximos concurrentes | Si | JMeter |
|  | Instancias máximas generadas | Si | JMeter |
|  | Punto máximo de degradación de componente | Si | JMeter |
| Ethical Hacking – Infraestructura general | Hardening | No | No se cuenta (ejemplo: OpenSCAP, Lynis) |
|  | Autenticación y accesos | Si, manual |  |
|  | Secretos | Si | Postman |
|  | Configuración de red | No | No se cuenta (ejemplo: Nmap, Wireshark) |
|  | Exposición de servicios | Si, manual |  |
|  | Backups | Si, manual |  |
|  | Cifrados | No | No se cuenta (sería recomendable usar Burp Suite) |
| Ethical Hacking – Seguridad Perimetral | WAF + Firewall | Si, manual | Lambda desde AWS o Postman |
|  | Validación de TLS/SSL | No | Se necesita crear Terraform + Agente IA |
|  | Exposición a internet | Si | Script en python |
| Ethical Hacking – APIs | Autenticación | Si, manual | Postman |
|  | Autorización | Si, manual | Postman |
|  | Validación de inputs | Si, manual | Postman |
|  | Rate limiting | Si, manual | API Gateway + Postman |
|  | Filtración de datos sensibles | Si, manual | Postman |
|  | Auditoria de contratos y políticas de servicio | Si, manual | Postman |

### Entregables

El proceso de validación en pre testing genera un informe técnico que consolida los resultados obtenidos en cada dominio evaluado. Este incluye reportes de métricas y observabilidad que reflejan el comportamiento del sistema en tiempo real, así como resultados detallados de pruebas de performance y estrés, evidenciando capacidad, límites y patrones de degradación:

- Resultados de métricas y observabilidad

- Resultados de performance

- Resultados de pruebas de estrés

- Resultados de Ethical Hacking

- Conclusiones y recomendaciones de riesgos y vulnerabilidades

# CAPITULO II

## Informe de pre testing

| API | Fecha | TPS | p99 | Tiempo total | Request total | Costo | Problema | Conclusión | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API 17 Yape Datarobot | 21/04/26 12:16pm | ~ 57 req/s | 2.2s | ~6min | 13,400 | ~ 0.10 USD | WAF evita alta recepción concurrente, solo llega a destino 6% (689 request total) | Test insuficiente para determinar | Calcular TPS máximo a nivel negocio o reiniciar pruebas sin WAF |
| API 1 OCR DNI frontal Datarobot | 29/04/26 10:35am | ~ 1.03 req/s | 10.1s | ~58s | 60 | ~ 0.58 USD | Latencia alta del modelo (p99 ~10.1s) limita throughput y baja concurrencia (8) no presiona el sistema | Test insuficiente para determinar | Incrementar concurrencia (≥30–50), optimizar modelo (reducir p95 <3-5s); evaluar async/batch para aumentar TPS |
| API 7 OCR Recibos Datarobot | 29/04/26 11:14am | ~ 1.61 req/s | 14.2s | ~195.7s | 120 | ~ 1.20 USD | Latencia alta del modelo (p99 ~14.2s) limita throughput y baja concurrencia (8) no presiona el sistema | Test insuficiente para determinar | Incrementar concurrencia (≥30–50), optimizar modelo (reducir p95 <5-6s); evaluar async/batch para aumentar TPS |
|  |  |  | 26.5s |  |  |  |  |  |  |

Fuentes:

- API 17 Yape Datarobot: https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-east-1#dashboards:name=yape-email-processing-production-dashboard

- API 1 OCR DNI frontal Datarobot: https://app.datarobot.com/deployments/69de61287b8cb28790d077e9/custom-metrics/summary?model=18&rangeStartDate=2026-04-27T00%3A00%3A00.000Z&rangeEndDate=2026-04-28T00%3A00%3A00.000Z&startDate=2026-04-27T19%3A00%3A00.000Z&endDate=2026-04-28T00%3A00%3A00.000Z&resolution=hourly&selectedFeature=response

- API 7 OCR Recibos Datarobot: https://app.datarobot.com/deployments/69de61287b8cb28790d077e9/custom-metrics/summary?model=26&rangeStartDate=2026-04-28T00%3A00%3A00.000Z&rangeEndDate=2026-04-30T00%3A00%3A00.000Z&startDate=2026-04-29T10%3A00%3A00.000Z&endDate=2026-04-30T00%3A00%3A00.000Z&resolution=hourly&selectedFeature=response

### Resultados de observabilidad

| Métrica | CPU | Disco | Red | Tracking modelos (Tokens / IA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Inconcert | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API Web Evaluación Lambda AWS |  |  |  |  |
| API 17 Yape Datarobot | - CPU BD (≥ 70-80%): Aurora Estable 12-15% ❌ Test insuficiente | - Latencia I/O / almacenamiento > baseline o saturación = Sin evidencia❌ Sin evidencia | - Throughput / tráfico: sin saturación observable ❌ Sin evidencia | No medido |
| API 19 Yape update Datarobot | CU01: Consulta de crédito - Invocado secuencialmente por API 17 Yape Datarobot Test insuficiente CU02: Actualización de crédito - CPU BD (70-80%): Aurora Estable 12-15% ❌ Test insuficiente | CU01: Consulta de crédito - Invocado secuencialmente por API 17 Yape Datarobot Sin evidencia CU02: Actualización de crédito - Latencia I/O / almacenamiento > baseline o saturación = Sin evidencia❌ Sin evidencia | CU01: Consulta de crédito - Invocado secuencialmente por API 17 Yape Datarobot Sin evidencia CU02: Actualización de crédito - Throughput / tráfico: sin saturación observable ❌ Sin evidencia |  |
| API 1 OCR DNI frontal Datarobot | - CPU BD (≥ 70-80%): ~36% ✅ - RAM (≥ 75%): ~66% ❌ Test insuficiente | - Latencia I/O / almacenamiento > baseline o saturación = Sin evidencia❌ Sin evidencia | - Throughput / tráfico: sin saturación observable ❌ Sin evidencia | No medido |
| API 2 OCR DNI reverso Datarobot |  |  |  |  |
| API 3 OCR Suministro Datarobot | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 14 OCR Licencia frontal Datarobot | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 15 OCR Licencia reverso Datarobot | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 7 OCR Recibos Datarobot | - CPU BD (≥ 70-80%): ~25.5% ✅ - RAM (≥ 75%): ~73.3% ❌ Test insuficiente & RAM cerca de umbral | - Latencia I/O / almacenamiento > baseline o saturación = Sin evidencia❌ Sin evidencia | - Throughput / tráfico: sin saturación observable ❌ Sin evidencia | No medido |
| API 16 OCR Essalud Datarobot |  |  |  |  |
| API 5 OCR Validación nombres Datarobot |  |  |  |  |
| API 4 OCR Validación dirección Datarobot |  |  |  |  |
| API 18 OCR Validación Ocupación Datarobot |  |  |  |  |
| Gemini |  |  |  |  |

### Resultados de performance

| Métrica | Latencia máxima | TPS máximo | Usuarios máx. concurrentes (solicitudes máximas simultáneas) | Instancias máximas generadas | Punto máx. de degradación de componente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| María Inconcert | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API Web Evaluación Lambda AWS | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 17 Yape Datarobot | - Latencia máxima (6s SLO): p99 ≈ 2.2s ✅ Estable | - TPS (definir): ~53 TPS (pico) ✅ Estable | - Concurrentes (~50 límite Lambda): ~30 ❌ Test insuficiente | No medido | No medido |
| API 19 Yape update Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 1 OCR DNI frontal Datarobot | - Latencia máxima (6 - 10s SLO): p99 ≈ 10.1s ❌ Alta latencia para IA online | - TPS (definir): ~1.03 TPS ❌ Test insuficiente | - Concurrentes (≥ 70% de capacidad): ~8 ❌ Test insuficiente | Máximo según DataRobot: 2 Degradación con 2 solicitudes concurrentes | No alcanzado ❌ Test insuficiente |
| API 2 OCR DNI reverso Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 3 OCR Suministro Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 14 OCR Licencia frontal Datarobot | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 15 OCR Licencia reverso Datarobot | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API 7 OCR Recibos Datarobot | - Latencia máxima (6 - 10s SLO): p99 ≈ 14.6s ❌ Alta latencia para IA online | - TPS (definir): ~0.61 TPS ❌ Test insuficiente | - Concurrentes (≥ 70% de capacidad): ~8 ❌ Test insuficiente | Máximo según DataRobot: 2 Degradación con 2 solicitudes concurrentes | No alcanzado ❌ Test insuficiente |
| API 16 OCR Essalud Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 5 OCR Compara nombres Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 4 OCR Compara dirección Datarobot |  |  |  |  |  |
| API 18 OCR Compara Ocupación Datarobot |  |  |  |  |  |
| Gemini |  |  |  |  |  |

### Resultados de pruebas de estrés

| Métrica | Punto de latencia máxima de servidor | Punto de degradación máxima de servidor | Cumplimiento de umbral para habilitación de nueva instancia | Tiempo de recuperación post estrés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Inconcert | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |
| API Web Evaluación Lambda AWS |  |  |  |  |
| API 17 Yape Datarobot | - Punto de latencia máxima (p50 / p95 / p99 incremento abrupto > 2x baseline): p50 ≈ 125 ms / p95 ≈ 200–300 ms / p99 ≈ 2.2 s Test insuficiente No se alcanzó latencia crítica de saturación | - Latencia (p95 / p99 > 2x baseline): p95 ≈ 200–300 ms / p99 ≈ 2.2 s ❌ - Error rate (> 3%): 0% ❌ - Throttling (Lambda / API Gateway ≥ 1 evento): 0 ❌ - CPU BD (70-80%): Aurora 12-15% → pico ~46% ❌ Test insuficiente No se alcanza punto de degradación | - CPU BD (70-80%): Aurora 12-15% → pico ~46% ❌ - Concurrent execution (≥ 70%): pico ≈ 30 / 50 (~60%) ❌ - Latencia (p95 ≤ 6s): 200 ms ✅ - Error rate (≤ 3%): 0% ✅ - Throttling (Lambda / API Gateway > 0 eventos): 0 ❌ Test insuficiente Carga aplicada es baja para escalar | - Latencia post carga (≤ 1–2 min): inmediato en seg ✅ - Error rate (≤ 0%): 0% ✅ - Colas / backlog (0): 0 - sin backlog ✅ - Concurrencia (retorno a estado idle): Disminución inmediata ✅ - Base de datos (CPU / conexiones a nivel normal): Estable sin variación ✅ Test insuficiente Recuperación inmediata por no aplicar carga suficiente |
| API 19 Yape update Datarobot |  |  |  |  |
| API 1 OCR DNI frontal Datarobot | - Punto de latencia máxima (p50 / p95 / p99 incremento abrupto > 2x baseline): p50 ≈ 6.9s / p95 ≈ 9.5s / p99 ≈ 10.1s Alta latencia para IA online pero estable | - Latencia (p50 / p95 / p99 incremento abrupto > 2x baseline): p50 ≈ 6.9s / p95 ≈ 9.5s / p99 ≈ 10.1s - Error rate (> 3%): 0% ❌ - Throttling (> 0): 0 ❌ - Rejection rate (> 1%): 0 ✅ Test insuficiente No se alcanza punto de degradación | - CPU BD (70-80%): 36%❌ - Concurrent execution (≥ 70%): 8 ❌ - Latencia (p95 ≤ 6s): ~9.5s ❌ - Error rate (≤ 3%): 0% ✅ - Throttling (> 0): 0 ❌ Test insuficiente Carga aplicada es baja para escalar | - Latencia post carga (≤ 1–2 min): estable inmediata ✅ - Error rate (≤ 0%): 0% ✅ - Colas / backlog (0): 0 - sin backlog ✅ - Concurrencia (retorno a estado idle): Disminución inmediata ✅ - Base de datos (CPU / conexiones a nivel normal): Estable sin variación ✅ Test insuficiente Recuperación inmediata por no aplicar carga suficiente |
| API 2 OCR DNI reverso Datarobot |  |  |  |  |
| API 3 OCR Suministro Datarobot |  |  |  |  |
| API 14 OCR Licencia frontal Datarobot |  |  |  |  |
| API 15 OCR Licencia reverso Datarobot |  |  |  |  |
| API 7 OCR Recibos Datarobot | - Punto de latencia máxima (p50 / p95 / p99 incremento abrupto > 2x baseline): p50 ≈ 12.6s / p95 ≈ 14.2s / p99 ≈ 14.6s ❌ Alta latencia para IA online p95 ≈ p99 pero estable | - Latencia (p50 / p95 / p99 incremento abrupto > 2x baseline): p50 ≈ 12.6s / p95 ≈ 14.2s / p99 ≈ 14.6s ❌ - Error rate (> 3%): 0% ❌ - Throttling (> 0): 0 ❌ - Rejection rate (> 1%): 0 ✅ Test insuficiente No se alcanza punto de degradación | - CPU BD (70-80%): 25.5%❌ - Concurrent execution (≥ 70%): 8 ❌ - Latencia (p95 ≤ 6s): ~14.2s ❌ - Error rate (≤ 3%): 0% ✅ - Throttling (> 0): 0 ❌ Test insuficiente Carga aplicada es baja para escalar | - Latencia post carga (≤ 1–2 min): estable inmediata ✅ - Error rate (≤ 0%): 0% ✅ - Colas / backlog (0): 0 - sin backlog ✅ - Concurrencia (retorno a estado idle): Disminución inmediata ✅ - Base de datos (CPU / conexiones a nivel normal): Estable sin variación ✅ Test insuficiente Recuperación inmediata por no aplicar carga suficiente |
| API 16 OCR Essalud Datarobot |  |  |  |  |
| API 5 OCR Compara nombres Datarobot |  |  |  |  |
| API 4 OCR Compara dirección Datarobot |  |  |  |  |
| API 18 OCR Ocupación Datarobot |  |  |  |  |
| Dependencia externa - Gemini |  |  |  |  |
| Dependencia externa - Essalud | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso | No hay acceso |

### Resultados de Ethical Hacking

#### Resultados María Inconcert

| Capa | Métrica | María Inconcert |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura general | Hardening |  |
|  | Autenticación y accesos (IAM, role groups, privilegios, VPN) |  |
|  | Secretos (vaults, NCH, apikeys, ratelimit per user) |  |
|  | Configuración de red (puertos abiertos, VPC) |  |
|  | Exposición de servicios (endpoints públicos: Base de Datos y Gestor de Archivos) |  |
|  | Backups |  |
|  | Cifrados (data en tránsito y reposo) |  |
|  | API OCR Compara Datarobot |  |
|  | API OCR Oficios Datarobot |  |
|  | Dependencia externa - Gemini |  |
|  | Dependencia externa - Essalud |  |
| Seguridad perimetral | WAF + Firewall |  |
|  | Validación de TLS/SSL |  |
|  | Exposición a internet (DNS, gateways, subdominios) |  |
| APIs | Autenticación (OAuth, tokens) |  |
|  | Autorización (control de accesos) |  |
|  | Validación de inputs (inyección SQL) |  |
|  | Rate limiting |  |
|  | Cross-site scripting (DOM XQSS y XSS) |  |
|  | Inadecuada gestión de errores (data sensible expuesta) |  |
|  | Filtración de datos sensibles (API, tokens, credenciales y swagger) |  |
|  | Auditoria de contratos y políticas de servicio (servicio vs real) |  |

- Número de vulnerabilidades por severidad (crítica / alta / media / baja)

#### Resultados Web Evaluaciones

| Capa | Métrica | Web Evaluaciones |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura general | Hardening |  |
|  | Autenticación y accesos (IAM, role groups, privilegios, VPN) |  |
|  | Secretos (vaults, NCH, apikeys, ratelimit per user) |  |
|  | Configuración de red (puertos abiertos, VPC) |  |
|  | Exposición de servicios (endpoints públicos: Base de Datos y Gestor de Archivos) |  |
|  | Backups |  |
|  | Cifrados (data en tránsito y reposo) |  |
|  | API OCR Compara Datarobot |  |
|  | API OCR Oficios Datarobot |  |
|  | Dependencia externa - Gemini |  |
|  | Dependencia externa - Essalud |  |
| Seguridad perimetral | WAF + Firewall |  |
|  | Validación de TLS/SSL |  |
|  | Exposición a internet (DNS, gateways, subdominios) |  |
| APIs | Autenticación (OAuth, tokens) |  |
|  | Autorización (control de accesos) |  |
|  | Validación de inputs (inyección SQL) |  |
|  | Rate limiting |  |
|  | Cross-site scripting (DOM XQSS y XSS) |  |
|  | Inadecuada gestión de errores (data sensible expuesta) |  |
|  | Filtración de datos sensibles (API, tokens, credenciales y swagger) |  |
|  | Auditoria de contratos y políticas de servicio (servicio vs real) |  |

- Número de vulnerabilidades por severidad (crítica / alta / media / baja)

#### Resultados Datarobot

| Capa | Métrica | API 17 Yape Datarobot | API 19 Yape update Datarobot | API 1 OCR DNI frontal Datarobot | API 2 OCR DNI reverso Datarobot | API 3 OCR Suministro Datarobot | API 14 OCR Licencia frontal Datarobot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura general | Hardening |  |  |  |  |  |  |
|  | Autenticación y accesos (IAM, role groups, privilegios, VPN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Secretos (vaults, NCH, apikeys, ratelimit per user) |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuración de red (puertos abiertos, VPC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición de servicios (endpoints públicos: Base de Datos y Gestor de Archivos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Backups |  |  |  |  |  |  |
|  | Cifrados (data en tránsito y reposo) |  |  |  |  |  |  |
|  | API OCR Compara Datarobot |  |  |  |  |  |  |
|  | API OCR Oficios Datarobot |  |  |  |  |  |  |
|  | Dependencia externa - Gemini |  |  |  |  |  |  |
|  | Dependencia externa - Essalud |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad perimetral | WAF + Firewall |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de TLS/SSL |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a internet (DNS, gateways, subdominios) |  |  |  |  |  |  |
| APIs | Autenticación (OAuth, tokens) |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorización (control de accesos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de inputs (inyección SQL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rate limiting |  |  |  |  |  |  |
|  | Cross-site scripting (DOM XQSS y XSS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Inadecuada gestión de errores (data sensible expuesta) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtración de datos sensibles (API, tokens, credenciales y swagger) |  |  |  |  |  |  |
|  | Auditoria de contratos y políticas de servicio (servicio vs real) |  |  |  |  |  |  |

| Capa | Métrica | API 15 OCR Licencia reverso Datarobot | API 7 OCR Recibos Datarobot | API 16 OCR Essalud Datarobot | API 5 OCR Compara nombres Datarobot | API 4 OCR Compara dirección Datarobot | API 18 OCR Ocupación Datarobot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura general | Hardening |  |  |  |  |  |  |
|  | Autenticación y accesos (IAM, role groups, privilegios, VPN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Secretos (vaults, NCH, apikeys, ratelimit per user) |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuración de red (puertos abiertos, VPC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición de servicios (endpoints públicos: Base de Datos y Gestor de Archivos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Backups |  |  |  |  |  |  |
|  | Cifrados (data en tránsito y reposo) |  |  |  |  |  |  |
|  | API OCR Compara Datarobot |  |  |  |  |  |  |
|  | API OCR Oficios Datarobot |  |  |  |  |  |  |
|  | Dependencia externa - Gemini |  |  |  |  |  |  |
|  | Dependencia externa - Essalud |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad perimetral | WAF + Firewall |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de TLS/SSL |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a internet (DNS, gateways, subdominios) |  |  |  |  |  |  |
| APIs | Autenticación (OAuth, tokens) |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorización (control de accesos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de inputs (inyección SQL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rate limiting |  |  |  |  |  |  |
|  | Cross-site scripting (DOM XQSS y XSS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Inadecuada gestión de errores (data sensible expuesta) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtración de datos sensibles (API, tokens, credenciales y swagger) |  |  |  |  |  |  |
|  | Auditoria de contratos y políticas de servicio (servicio vs real) |  |  |  |  |  |  |

- Número de vulnerabilidades por severidad (crítica / alta / media / baja)

# Anexos

## Datarobot: 2 instancias máximo