<

UNIDAD SOLICITANTE

Abril 2026

PROYECTO XXXX

DOCUMENTO COMPLIANCE

Descripción breve

El. Proyecto Innovación tiene como objetivo habilitar un canal digital integral para la evaluación, aprobación y desembolso de créditos, mediante la integración de canales digitales, procesamiento automatizado de documentos con inteligencia artificial y mecanismos de validación automatizados

Contenido

Introducción	4

I.	Descripción del piloto	5

1.1	Propósito del documento	5

1.2	Problemática	7

1.3	Alcance del proyecto	8

1.4	Objetivos del proyecto	9

1.4.1	Objetivo general	9

1.4.2	Metas del piloto	9

1.5	Organización del proyecto	10

1.6	Planificación	10

1.7	Capacitaciones	0

1.8	Situación actual	1

1.8.1	Limitaciones del modelo actual	1

1.8.2	Diagrama de proceso actual	2

1.9	Situación propuesta	2

1.9.1	Beneficios esperados	3

1.9.2	Diagrama de propuesta	5

1.9.3	Documentación nueva o impactada	6

II.	Descripción funcional de la solución	8

2.1	Estrategias de innovación	8

2.1.1	Reglas de negocio: Producto Electro	8

2.1.1.1	Carreteras Electro: Niveles de oferta	8

2.1.1.2	Mejoras en condiciones: Tasa o Inicial	9

2.1.1.3	Tasas por segmento	9

2.1.1.4	Reducción de iniciales	10

2.1.1.5	Límites MAF por carretera y perfil	11

2.1.1.6	Agilización de verificaciones	14

2.1.2	Reglas de negocio: Producto Efectivo	15

2.1.2.1	Mejoradores de tasa	15

2.1.2.2	Agilización de verificaciones laboral y domiciliaria	15

2.1.2.3	Base ampliada de leads	15

2.1	Flujo funcional de la solución	16

2.1.2	Fase de captación (WhatsApp)	16

2.1.3	Acceso a la Web de Evaluaciones (OTP)	16

2.1.4	Web del funcionario	16

2.1.5	Escaneo y procesamiento de documentos	16

2.1.6	Procesamiento del reporte Yape (opcional)	17

2.1.7	Verificación domiciliaria (Carretera Semifull)	17

2.1.8	Verificación laboral (Carretera Semifull)	18

2.1.9	Simulador de cuotas y aprobación	19

2.1.10	Desembolso	19

2.2	Requerimientos funcionales	19

2.2.2	Identificación y captación	19

2.2.3	Autenticación	19

2.2.4	Procesamiento OCR de documentos	20

2.2.5	Envío de reporte Yape por cliente	20

2.2.6	Verificaciones	20

2.2.7	Evaluación crediticia	20

2.2.8	Desembolso	20

2.2.9	Datos y almacenamiento	21

2.2.10	Integración con Netezza Riesgos	29

2.2.11	Interfaces y trazabilidad	29

2.3	Requerimientos no funcionales	30

2.3.2	Seguridad y confidencialidad de la información	30

2.3.3	Consentimiento y tratamiento de datos	31

2.3.4	Gobierno y trazabilidad de datos	32

2.3.5	Disponibilidad y continuidad operativa	32

2.3.6	Rendimiento	32

2.3.7	Calidad y consistencia de la información	32

2.3.8	Usabilidad	33

2.3.9	Escalabilidad	33

2.3.10	Interoperabilidad	33

2.3.11	Monitoreo, soporte y contingencia	33

2.4	Arquitectura de la solución	34

2.4.1	Componentes principales	34

2.4.2	Diagrama de arquitectura	35

III.	Anexos	36

3.1	Ficha Técnica (Piloto para Riesgo Crediticio)	36

# Introducción

El presente documento funcional describe el alcance, los flujos operativos, las reglas de negocio y las consideraciones funcionales del Proyecto Billetera Digital, iniciativa orientada a la incorporación de información transaccional proveniente del Reporte de Movimientos YAPE dentro del proceso de evaluación de beneficios comerciales.

Este documento se elabora como parte de una metodología interna de gestión de requerimientos y constituye el insumo base para la evaluación, validación y alineamiento con las áreas involucradas, incluyendo Tecnología, Riesgos, Compliance, Legal y Operaciones, previo al diseño técnico y a la implementación del piloto.

# Descripción del piloto

El piloto del Proyecto Innovación tiene como finalidad la implementación de un canal digital de evaluación crediticia que permite a los clientes iniciar, gestionar y completar su solicitud de crédito de manera remota, incorporando fuentes de información tradicionales y alternativas dentro de un flujo automatizado y controlado.

El piloto evaluará la viabilidad funcional, operativa, tecnológica y regulatoria de la solución, considerando la interacción de múltiples componentes:

- Canal de captación digital.

- Plataforma web de evaluación del cliente.

- Plataforma web de administración del funcionario.

- Procesamiento automatizado de documentos (DNI y recibos de luz).

- Integración de fuentes de datos externas y alternativas (Yape y Essalud).

- Validaciones automatizadas y semiautomatizadas para cálculos y aplicación de reglas de negocio.

A diferencia del modelo actual, el piloto introduce un enfoque basado en:

- Evaluación no presencial

- Uso de datos alternativos

- Automatización del flujo

- Trazabilidad digital end-to-end

## Problemática

El modelo actual de evaluación y otorgamiento de créditos presenta limitaciones para escalar la oferta crediticia hacia nuevos segmentos y canales, debido a su dependencia de procesos presenciales, información tradicional y flujos parcialmente manuales.

En particular:

- La captación y evaluación de clientes se concentra principalmente en canales físicos, lo que restringe la capacidad de atender demanda generada en canales digitales y limita la conversión de clientes interesados fuera del entorno presencial.

- La evaluación crediticia se basa predominantemente en información estructurada tradicional, sin incorporar de manera sistemática fuentes alternativas (transaccionales, digitales o de comportamiento) que permitan mejorar la caracterización de clientes con baja bancarización.

- No existe un flujo digital end-to-end que permita medir de forma completa el journey del cliente, identificar puntos de fricción ni optimizar la conversión en tiempo real.

- La trazabilidad del proceso se encuentra fragmentada entre múltiples sistemas y datasets, dificultando la explicación de decisiones, la auditoría y el control del riesgo operacional.

- La dependencia de procesos manuales y validaciones no automatizadas introduce ineficiencias operativas y limita la escalabilidad del modelo actual.

Como consecuencia, la institución enfrenta restricciones para:

- Expandir su oferta crediticia en canales digitales.

- Incrementar la conversión de clientes potenciales.

- Incorporar fuentes de información alternativas de manera controlada.

- Optimizar la experiencia del cliente y reducir tiempos de evaluación.

## Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende:

- Cobertura:

- 25M de clientes incluidos en la base masiva de innovación “BAMURE”

- Productos:

- Electro

- Efectivo

- Segmentos: Solo se atenderán clientes de BAMURE

- Bancarizados:

- Recurrentes:

- No bancarizados:

- Carreteras:

- Express

- Escritorio

- Semifull

- Aplicaciones integradas a proceso:

- Whatsapp María (inicia proceso de captación y deriva a canal; a implementar)

- Web de evaluación (ejecución del proceso; a implementar)

- Web del funcionario (complemento interno del proceso; a implementar)

- Efectivank (desembolso del producto Efectivo; sin modificaciones al de producción)

- Juntoz (opción de atención del producto Electro; sin modificaciones al de producción)

- Fuentes de información involucradas:

- DNI (solo peruanos)

- Recibos de luz (a nivel nacional)

- Reporte exportable de aplicación móvil “Yape”

- Essalud (webscrapping)

- Piloto procedimental en la zona Lima Sur Chico.

El proyecto no contempla cambios en el core crediticio.

## Situación actual

El proceso actual de evaluación y otorgamiento de créditos se basa en un modelo predominantemente presencial y fragmentado, soportado por múltiples sistemas y fuentes de información que operan de manera parcialmente desacoplada.

Este modelo combina la evaluación tradicional basada en información estructurada con componentes digitales incipientes, sin contar aún con un flujo completamente integrado, automatizado y trazable end-to-end.

El proceso de evaluación crediticia vigente y de otorgamiento de crédito opera principalmente a través del canal presencial en tienda, siguiendo los siguientes pasos generales:

- El cliente se acerca a la tienda Electro o a un punto de atención Efectivo con interés en adquirir un crédito.

- Un vendedor/funcionario recibe al cliente, solicita su documento de identidad (DNI) y captura sus datos manualmente en el sistema.

- El sistema realiza la consulta a burós de crédito (Equifax) y aplica los modelos de evaluación crediticia mediante IBM ODM para determinar la elegibilidad y las condiciones del crédito.

- En caso de requerir verificación domiciliaria o laboral, se coordina una visita presencial o llamada de verificación, lo que puede extender el proceso varios días.

- Una vez aprobada la solicitud, el desembolso se realiza en tienda, ya sea mediante la entrega del bien (Electro) o mediante abono en cuenta (Efectivo para clientes con cuenta Efectivank) o en efectivo.

### Limitaciones del modelo actual

- El proceso actual de evaluación crediticia se encuentra distribuido en múltiples etapas, canales y sistemas que operan de manera parcialmente desacoplada, sin una orquestación unificada del flujo.

- Esta fragmentación impacta de manera transversal en la operación, la experiencia del cliente y la capacidad de control del proceso, generando una ejecución discontinua, dependiente de múltiples actores y con limitada visibilidad integral del estado de cada solicitud.

- Como resultado, el modelo presenta restricciones estructurales que afectan su eficiencia, consistencia y capacidad de escalamiento, las cuales se detallan a continuación:

| Dimensión | Limitación actual |
| --- | --- |
| Accesibilidad | Requiere presencia física; limita la atención a los horarios y ubicaciones de tienda. |
| Tiempo | El proceso puede tomar entre horas y días cuando se requieren verificaciones. |
| Cobertura geográfica | Limitada a zonas donde existe presencia física de tiendas del Grupo EFE. |
| Experiencia del cliente | Proceso manual, con múltiples puntos de contacto y potencial pérdida de solicitudes. |
| Escalabilidad | Dependiente del personal disponible en tienda; difícil de escalar sin incremento de costos operativos. |

### Diagrama de proceso actual

DIAGRAMA

## Situación propuesta

El canal Innovación propone un modelo donde el cliente puede iniciar, gestionar y concluir su proceso de solicitud de crédito de manera completamente digital, sin necesidad de acudir a una tienda para las etapas de evaluación. El proceso se inicia a través de WhatsApp y se completa a través de una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con navegador, siguiendo los siguientes pasos generales:

- El cliente inicia una conversación en WhatsApp con el agente virtual 'María' (canal de captación).

- Se solicita identificación del cliente: Tipo de documento, número de documento y código validador.

- Se le solicita aceptar los Términos y Condiciones y la Autorización de Tratamiento de Datos Personales.

- El sistema consulta la API de Ofertas Innovación para determinar si el cliente tiene una oferta pre-aprobada.

- Si el cliente tiene oferta y confirma su interés, se genera y envía al cliente un enlace único y seguro para que el cliente pueda ingresar a la Web de Evaluaciones. En este paso termina la función del WhatsApp.

- Estando ya en la Web de Evaluaciones: se valida que el celular está en posesión del cliente, enviando y validando un código OTP.

- Luego de ello, el cliente escanea su DNI, escanea su recibo de servicios, opcionalmente comparte su reporte Yape, y completa las verificaciones requeridas según la carretera asignada.

- El sistema procesa los documentos mediante IA (DataRobot y AWS Lambda), extrae y valida datos, y aplica las políticas de evaluación crediticia.

- El cliente visualiza el simulador de cuotas, ajusta su oferta y autoriza la generación del crédito.

- Se procede al desembolso: en cuenta Efectivank (nueva o existente) para Efectivo, o coordinación con la tienda para Electro.

### Beneficios esperados

- Como resultado de la implementación del modelo propuesto, se esperan mejoras significativas en las principales dimensiones del proceso de evaluación crediticia, tanto a nivel de acceso, eficiencia operativa, experiencia del cliente y capacidad de escalamiento. Estas mejoras responden directamente a las limitaciones identificadas en el modelo actual y reflejan la transición hacia un flujo digital integrado, automatizado y gestionado de manera centralizada.

- A continuación, se detallan los principales beneficios esperados:

| Dimensión | Mejora Propuesta |
| --- | --- |
| Accesibilidad | Disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con WhatsApp y acceso a internet. |
| Tiempo | Proceso express de minutos para carreteras Express y Escritorio. |
| Cobertura | Alcance nacional sin limitación de cobertura de tiendas físicas. |
| Experiencia | Proceso guiado, intuitivo y rápido; menor fricción para el cliente. |
| Escalabilidad | Arquitectura cloud (AWS) que permite escalar según demanda sin incremento lineal de costos. |

### Diagrama de propuesta

DIAGRAMA

### Documentación nueva o impactada

- MPP Bases Masivas:

- Cambios

- MPP Riesgo de Crédito:

- Cambios

- Ficha Técnica:

  - Donde se han incluido los siguientes puntos:

    - Objetivo y justificación

    - Alcance (segmentos, canales, productos)

    - Condiciones distintas a la política vigente

    - Fecha de inicio y duración

    - Criterios de éxito y fracaso (Volumen de operaciones, niveles de calidad)

    - Límite de exposición

    - Supuestos y riesgos asociados

    - Periodicidad de revisión

    - Despliegue: Una vez aprobado, se deberá asignar una marca identificadora que permita la trazabilidad del piloto en los sistemas y reportes, habilitando además los mecanismos de seguimiento técnico y operativo.

    - Volumen de clientes y colocaciones

    - Nivel de calidad de cartera y comportamiento de repago

    - Comparativo frente a grupo de control (si aplica)

    - Ratio de excepción ajustado (incluye los pilotos)

    - Documento de implementación (REN)

    - Acta de aprobación

    - Evaluaciones periódicas

    - Actas de acuerdos sobre el piloto (Ampliar vigencia del piloto, cerrar el piloto, formalizar el piloto)

    - Criterios de aceptación / éxito o rechazo: Los criterios de éxito deberán ser definidos previamente para cada piloto, los cuales deberán reflejarse en los informes de seguimiento y sustentar la decisión de formalización o cierre del piloto.

    - Tratamiento de excepciones: Todo crédito otorgado bajo un piloto debe ser registrado en el reporte de excepciones y se informara al comité de riesgos, bajo la categoría de control operativo.